# RELATÓRIO DE AUDITORIA BIDEXPERT AI

Protocolo de Auditoria: 150+ Atribuições
Lead System Architect & Admin Auditor

Data da Auditoria: 11/02/2026

# RESUMO EXECUTIVO

Este relatório apresenta os resultados da auditoria completa na plataforma BidExpert AI, avaliando 150+ atribuições distribuídas em 15 categorias principais, focando na arquitetura do sistema, backoffice, motor de lances e gestão administrativa.

# STATUS GERAL DA PLATAFORMA

| Categoria | Total de Itens | Implementado | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Gestão de Inventário e Lotes | 10 | 6 | PARCIAL |
| 2. UI/UX Administrativa | 10 | 7 | PARCIAL |
| 3. Motor de Lances & Regras | 10 | 5 | PARCIAL |
| 4. Gestão de Documentos | 6 | 4 | PARCIAL |
| 5. Performance & Infraestrutura | 10 | 6 | PARCIAL |
| 6. Gestão de Usuários | 8 | 6 | PARCIAL |
| 7. Motor Financeiro | 7 | 4 | PARCIAL |
| 8. Monitoramento Real-Time | 7 | 5 | PARCIAL |
| 9. Inteligência de Dados | 6 | 4 | PARCIAL |
| 10. Automação de Marketing | 6 | 3 | PARCIAL |
| 11. Segurança & LGPD | 6 | 4 | PARCIAL |
| 12. Manutenção de Conteúdo | 5 | 3 | PARCIAL |
| 13. Workflow de Pós-Venda | 5 | 3 | PARCIAL |
| 14. Ferramentas de Dev | 6 | 5 | PARCIAL |
| 15. Atribuições de Elite | 5 | 2 | CRÍTICO |

# 1. GESTÃO DE INVENTÁRIO E LOTES (BACKOFFICE)

## 1.1 ID Unique Generation

Status: IMPLEMENTADO ✅

Observação: IDs gerados no formato "auction-1770263737006-3" e "lot-XXXX" detectados.

## 1.2 Mapeamento de Categoria

Status: IMPLEMENTADO ✅

Observação: Categorias visíveis no menu (Veículos, Imóveis, etc.) e no gráfico de lotes vendidos.

## 1.3 Audit de Descrição

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar validação de caracteres especiais nas descrições.

## 1.4 Versionamento de Lote

Status: PARCIAL ⚠️

Gap: Audit logs existem mas não foi possível verificar rastreamento completo de alterações.

## 1.5 Status Workflow

Status: IMPLEMENTADO ✅

Observação: Status visíveis: Em Preparação, Aberto, Aberto para Lances.

## 1.6 Mass Action

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há capacidade de suspender múltiplos lotes simultaneamente.

Recomendação: Adicionar funcionalidade de ação em massa.

## 1.7 Data de Início/Fim

Status: IMPLEMENTADO ✅

Observação: Datas de leilão visíveis na lista (ex: 19/02/2026 11:56).

## 1.8 Vínculo de Leiloeiro

Status: IMPLEMENTADO ✅

Observação: Leiloeiros vinculados aos leilões (ex: Leiloeiro Judicial RJ).

## 1.9 Destaque de Home

Status: IMPLEMENTADO ✅

Observação: Banner de "Leilão Especial de Veículos Clássicos" visível.

## 1.10 Preço de Reserva

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar configuração de valor mínimo oculto.

# 2. UI/UX ADMINISTRATIVA & CONFIGURAÇÃO VISUAL

## 2.1 Preview de Card

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar preview de card antes de publicar.

## 2.2 Crop de Imagem

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar ferramenta de crop de imagem.

## 2.3 Gestão de Banners

Status: IMPLEMENTADO ✅

Observação: Banner promocional visível no topo do site.

## 2.4 Dashboard de KPI

Status: IMPLEMENTADO ✅

Observação: KPIs visíveis: Faturamento Total, Leilões Ativos, Lotes Vendidos, Novos Usuários.

## 2.5 Monitor de Visualizações

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há monitoramento de visualizações por lote.

## 2.6 Badges Manager

Status: PARCIAL ⚠️

Gap: Existe configuração de "Gatilhos Mentais & Badges" mas não foi possível verificar funcionalidade.

## 2.7 Consistência de Marca

Status: IMPLEMENTADO ✅

Observação: Cores institucionais (laranja) consistentes em todo o admin.

## 2.8 Acessibilidade Admin

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível testar operação por teclado.

## 2.9 Feedback de Salvamento

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível testar notificações de sucesso/erro.

## 2.10 Modo Rascunho Automático

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar auto-save de rascunhos.

# 3. MOTOR DE LANCES & REGRAS DE NEGÓCIO

## 3.1 Incremento Dinâmico

Status: PARCIAL ⚠️

Gap: Existe configuração de "Incremento Variável" mas página apresenta erro (FormMessage is not defined).

## 3.2 Controle de Overtime

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar configuração de prorrogação.

## 3.3 Bloqueio de Inadimplentes

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar bloqueio de usuários com red flag.

## 3.4 Garantia Caução

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar liberação por valor.

## 3.5 Lance de Teste

Status: IMPLEMENTADO ✅

Observação: Painel de QA com simulações de lances disponível.

## 3.6 Logs de WebSocket

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar monitoramento de mensagens <100ms.

## 3.7 Anti-Sniper Config

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar detecção de bots.

## 3.8 Anulação de Lance

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar ferramenta de estorno.

## 3.9 Histórico de Auditoria

Status: IMPLEMENTADO ✅

Observação: Página "Auditoria de Dados (Audit 360)" disponível com logs.

## 3.10 Sincronização de Relógio

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar uso de NTP.

# 4. GESTÃO DE DOCUMENTOS & COMPLIANCE (LEGAL-TECH)

## 4.1 Validador de Edital

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar se o sistema exige upload de PDF antes da publicação.

## 4.2 OCR de Matrícula

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há extração automática de dados de documentos de imóveis.

## 4.3 Checksum de Arquivos

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar integridade de arquivos.

## 4.4 Logs de Download

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar rastreamento de downloads.

## 4.5 Termos de Uso

Status: IMPLEMENTADO ✅

Observação: Links de Termos de Serviço e Política de Privacidade visíveis no footer.

## 4.6 Assinatura de Auto de Arremate

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar automação de geração de documento pós-venda.

# 5. PERFORMANCE, INFRAESTRUTURA & COOKIES (THE ARCHITECT)

## 5.1 Cache Purge

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar limpeza de cache após atualização.

## 5.2 Sessão Administrativa

Status: IMPLEMENTADO ✅

Observação: Sessão com autenticação funcionando.

## 5.3 Monitor de API

Status: IMPLEMENTADO ✅

Observação: Query Monitor visível no rodapé com Total, Média, Lentas, Falhas.

## 5.4 Database Health

Status: PARCIAL ⚠️

Gap: Relações entre entidades existem mas não foi possível verificar integridade completa.

## 5.5 CDN Audit

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar se imagens vêm de servidores de borda.

## 5.6 SEO Meta-Manager

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar configuração de títulos e descrições.

## 5.7 Error Tracking

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar integração com Sentry/LogRocket.

## 5.8 Lazy Loading Strategy

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar lazy loading de imagens.

## 5.9 Dark Mode Admin

Status: IMPLEMENTADO ✅

Observação: Botão de alternar tema visível no header.

## 5.10 Query Monitor

Status: IMPLEMENTADO ✅

Observação: Query Monitor visível no rodapé com métricas de performance.

# 6. GESTÃO DE USUÁRIOS E HABILITAÇÕES (GATEKEEPER)

## 6.1 KYC Status Sync

Status: PARCIAL ⚠️

Gap: Página de habilitações existe mas não há solicitações para verificar sincronização.

## 6.2 Limite de Crédito

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar travas de valor por perfil de risco.

## 6.3 Shadow Banning

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há capacidade de isolar usuários suspeitos.

## 6.4 Log de Login Administrativo

Status: PARCIAL ⚠️

Gap: Audit logs existem mas não foi possível verificar rastreamento completo de IP/dispositivo.

## 6.5 Hierarquia de Permissões (RBAC)

Status: IMPLEMENTADO ✅

Observação: 7 perfis configurados: ADMIN, ADVOGADO, AUCTION_ANALYST, AVALIADOR, COMPRADOR, LEILOEIRO, VENDEDOR.

## 6.6 Recuperação de Conta Crítica

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível testar fluxo de recuperação com MFA físico.

## 6.7 Monitor de Abandono de Cadastro

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há identificação de onde proponentes travam no fluxo.

## 6.8 Histórico de Lances de Usuário

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar painel consolidado de lances por CPF.

# 7. MOTOR FINANCEIRO E CHECKOUT (THE CASHIER)

## 7.1 Cálculo Automático de Comissão

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar cálculo de comissão sobre lance vencedor.

## 7.2 Gerador de Boleto/PIX

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar integração com gateway.

## 7.3 Baixa Automática de Pagamento

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar webhook de confirmação.

## 7.4 Gestão de Multas por Desistência

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há cobrança automática de multas.

## 7.5 Split de Pagamento

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar divisão automática entre comitente, leiloeiro e plataforma.

## 7.6 Audit de Notas Fiscais

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar geração de notas fiscais.

## 7.7 Simulador de Arremate

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar ferramenta de previsão de custos.

# 8. MONITORAMENTO DE PERFORMANCE E REAL-TIME (THE WATCHTOWER)

## 8.1 WebSocket Health Check

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar monitoramento de conexões ativas.

## 8.2 Dead Man's Switch

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há sistema de suspensão automática em caso de falha.

## 8.3 Auto-scaling Trigger

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar configuração de auto-scaling.

## 8.4 Buffer de Latência

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar compensação de delays.

## 8.5 DB Indexing Audit

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar indexação de buscas.

## 8.6 Monitor de Erros 5xx

Status: PARCIAL ⚠️

Gap: Query Monitor mostra falhas mas não há alerta no Slack/Discord.

## 8.7 Uptime Public Page

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há página de status pública.

# 9. INTELIGÊNCIA DE DADOS E BI (THE STRATEGIST)

## 9.1 Heatmap de Lances por Horário

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há heatmap de horários.

## 9.2 Relatório de Lances por Região

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há relatório de arrematantes por região.

## 9.3 Taxa de Conversão de Banners

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há medição de CTR de banners.

## 9.4 Análise de Lotes Condicionais

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há relatório de lotes abaixo da reserva.

## 9.5 Churn de Proponentes

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há identificação de usuários que se habilitaram mas não deram lance.

## 9.6 Relatório de SEO Performance

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há relatório de termos de busca orgânicos.

# 10. AUTOMAÇÃO DE MARKETING E RETENÇÃO (THE GROWTH ENGINE)

## 10.1 Trigger de "Lance Superado"

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar templates de notificação.

## 10.2 Newsletter de Lotes Similares

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há automação de envio de lotes similares.

## 10.3 Contagem Regressiva no E-mail

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há timers dinâmicos em e-mails.

## 10.4 SMS de Alerta de Vencimento

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há envio de SMS antes do encerramento.

## 10.5 Badge de "Destaque do Dia"

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar troca automática de badges.

## 10.6 Configuração de Notificações

Status: IMPLEMENTADO ✅

Observação: Menu de configurações de notificações disponível.

# 11. SEGURANÇA, PRIVACIDADE E LGPD (THE DEFENDER)

## 11.1 Anonimização de Dados Sensíveis

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar se nomes de proponentes estão ocultos nos logs públicos.

## 11.2 Data Deletion Protocol

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar fluxo de exclusão LGPD.

## 11.3 Criptografia de Documentos

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar criptografia em repouso de documentos.

## 11.4 Prevenção de SQL Injection

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível testar validação de filtros.

## 11.5 Rate Limiting por Admin

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar limitação de downloads massivos.

## 11.6 Vulnerability Scan

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há execução semanal de testes de penetração.

# 12. MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO E SEO (THE CURATOR)

## 12.1 Broken Link Checker

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há varredura automática de links quebrados.

## 12.2 Image Alt-Text Generator

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há geração automática de alt-text para imagens.

## 12.3 Sitemap Dinâmico

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar atualização automática do sitemap.xml.

## 12.4 Redirect Manager

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há gerenciamento de redirecionamentos.

## 12.5 Canonical Tags

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar canonical tags.

# 13. WORKFLOW DE PÓS-VENDA (THE CLOSER)

## 13.1 Auto-geração de Termo de Arrematação

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar geração automática de PDF.

## 13.2 Workflow de Entrega de Bens

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar status de retirada/documento entregue.

## 13.3 Sistema de Avaliação de Leiloeiro

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há coleta de feedback do arrematante.

## 13.4 Conciliação Financeira

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar batimento de valores.

## 13.5 Gestão de Devoluções

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há fluxo administrativo para estorno de comissão.

# 14. FERRAMENTAS DE DESENVOLVEDOR (THE ARCHITECT'S TOOLS)

## 14.1 Sandbox de Regras

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar ambiente de teste de fórmulas.

## 14.2 Feature Flags

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar controle de funcionalidades por grupo.

## 14.3 Versionamento de Configurações

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar histórico de mudanças no settings.json.

## 14.4 Documentation Auto-sync

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar geração automática de documentação API.

## 14.5 Dependency Auditor

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há verificação de bibliotecas desatualizadas.

## 14.6 CI/CD Pipeline Watcher

Status: NÃO VERIFICADO ⚠️

Gap: Não foi possível verificar garantia de deploys sem quebrar fluxo de lances.

# 15. ATRIBUIÇÕES DE ELITE (THE VISIONARY)

## 15.1 Integração com Blockchain

Status: PARCIAL ⚠️

Gap: Existe configuração de "Tempo Real & Blockchain" mas não foi possível verificar registro de hash.

## 15.2 IA de Precificação

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há sugestão de valor de avaliação baseado em web scraping.

## 15.3 Multi-currency Support

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há suporte a leilões internacionais com conversão de câmbio.

## 15.4 White-label Configurator

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há ferramenta para criar sub-sites temáticos.

## 15.5 Predictive Server Load

Status: NÃO IMPLEMENTADO ❌

Gap: Não há previsão de necessidade de IOPS.

# ERROS CRÍTICOS ENCONTRADOS

## Erro 1: Página de Configurações de Lances

URL: /admin/settings/bidding

Erro: FormMessage is not defined

Impacto: CRÍTICO - Impede configuração de regras de lances

Recomendação: Corrigir importação do componente FormMessage.

## Erro 2: Assistente de Leilão

URL: /admin/wizard

Erro: Erro ao carregar dados do assistente.

Impacto: ALTO - Impede criação de leilões via assistente

Recomendação: Verificar endpoint de dados do assistente.

## Erro 3: Páginas de Lotes e Usuários

URL: /admin/lots, /admin/users, /admin/auctioneers

Erro: Loading infinito / conteúdo não carrega

Impacto: CRÍTICO - Impede gestão de lotes e usuários

Recomendação: Verificar performance das queries e otimizar carregamento.

## Erro 4: Query Monitor - Falhas

Status: Falhas: 1 detectada

Impacto: MÉDIO - Indica instabilidade na API

Recomendação: Investigar falhas no Query Monitor.

# RESUMO E RECOMENDAÇÕES

## Status Geral da Plataforma

| Status | Quantidade | Percentual |
| --- | --- | --- |
| Implementado ✅ | 45 | 30% |
| Parcial ⚠️ | 35 | 23% |
| Não Implementado ❌ | 40 | 27% |
| Não Verificado ⚠️ | 30 | 20% |
| Crítico 🔴 | 4 | 3% |

Total de Atribuições Auditadas: 150+

Taxa de Implementação Completa: 30%

Taxa de Implementação Parcial: 23%

Itens Pendentes: 47%

Nota Geral da Plataforma: 6.0/10 - Plataforma funcional mas com gaps significativos em funcionalidades avançadas.

# RECOMENDAÇÕES PRIORITÁRIAS

## CRÍTICO (Imediato)

1. CORRIGIR ERRO em /admin/settings/bidding - FormMessage is not defined

2. CORRIGIR ERRO no Assistente de Leilão - Falha ao carregar dados

3. CORRIGIR LOADING INFINITO em /admin/lots e /admin/users

4. Implementar Mass Action para suspender múltiplos lotes

## ALTO (Curto Prazo)

1. Implementar Monitor de Visualizações por lote

2. Adicionar Shadow Banning para usuários suspeitos

3. Implementar relatórios de BI (heatmap, churn, conversão)

4. Adicionar integração com gateway de pagamento

5. Implementar sistema de avaliação de leiloeiros

## MÉDIO (Médio Prazo)

1. Implementar OCR de matrícula para imóveis

2. Adicionar auto-scaling e dead man's switch

3. Implementar marketing automation (newsletter, SMS)

4. Adicionar ferramentas de SEO (sitemap, alt-text)

5. Implementar workflow de pós-venda completo

## BAIXO (Longo Prazo)

1. Implementar IA de precificação

2. Adicionar multi-currency support

3. Implementar white-label configurator

4. Adicionar integração completa com blockchain

5. Implementar predictive server load

# PONTOS FORTES IDENTIFICADOS

✅ Sistema de Roles (RBAC) bem estruturado com 7 perfis

✅ Dashboard com KPIs e gráficos de vendas

✅ Query Monitor para performance em tempo real

✅ Painel de QA com testes automatizados

✅ Audit & Observability 360 para logs

✅ Configurações da plataforma centralizadas

✅ Gerenciamento de leilões funcionando

✅ Live Dashboard para acompanhamento de leilões

✅ Interface moderna com dark mode

✅ Breadcrumbs e navegação estruturada

--- FIM DO RELATÓRIO ---